# 儿童英语点读产品设计文档

H5 首发与小程序演进方案

版本 1.0    日期 2026年10月13日    适用对象 产品 设计 开发 内容整理

## 1 产品结论

先做一个家庭使用的响应式 H5 点读工具：家长准备好内容，孩子在手机、平板或 PC 上选择一集，点一句听原声，重复模仿，再通过学习脑图复习。首版用第一季第一集验证完整流程，后续每集沿用同一内容包格式。

首版交付重点是逐句原声点读、明确的角色标签、重复播放、收藏和本机进度。PWA 离线能力放在第二阶段，小程序作为后续可选入口，不与首版同时开发。H5 在本文指可直接通过浏览器使用的响应式 Web 应用；PWA 指在支持的浏览器中增加安装和离线能力的 Web 应用。

## 设计基线与目标

设计基线：家庭自用，面向约 4–8 岁英语启蒙儿童，由家长选择学习内容。年龄、使用范围和外出使用需求在实施前确认。

孩子能从首页两次选择内进入点读页；进入后直接点句子播放，不需理解文件、时间码或内容版本。

家长能分清原片声音、学习示范、已核对内容和待核内容，不把播放次数当作学习掌握程度。

同一份内容在移动设备和 PC 上使用一致的句子 ID、角色和播放规则；首版本机进度不跨设备同步。

## 为什么先做 H5

| 形态 | 价值与代价 | 本方案 |
| --- | --- | --- |
| 响应式 H5 | 手机和 PC 共用产品与内容；媒体权限和浏览器差异需真机测试。 | P0 首发 |
| PWA | 可增加主屏入口与按集离线；安装入口、存储回收和 HTTPS 条件需处理。 | P1 增强 |
| 微信小程序 | 适合作为微信内入口；需单独核验账号能力、审核、媒体域名及播放行为。 | P2 再评估 |

小程序不默认是“把 H5 包一层就完成”。内容模型和业务规则可复用，登录、存储、生命周期与音频适配应单独验证。PC 浏览器始终保留独立入口。

# 2 首版范围与使用流程

P0 是可验收的第一版；P1 在首版家庭试用后迭代；P2 需要明确的新需求或额外发布条件。首版不包含账号体系、付费、社交或自动发音评分。

| 编号 | 能力 | 范围与完成条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 01 | 分集内容库 | 按剧集和季筛选，只展示已发布的集；显示继续学习入口。 |
| P0 02 | 整句原声点读 | 逐句播放已试听的片段；默认单句一次；只有一个有声播放源。 |
| P0 03 | 角色与发声标签 | 按确认身份显示角色；旁白、报幕、合声、画外对白单独标注。 |
| P0 04 | 重复与跟读留白 | 1 次或 3 次，原速或 0.85 倍；跟读仅留静音时间，不录音。 |
| P0 05 | 学习脑图 | 原图缩放查看，五类结构化卡片；有原句来源的卡片跳转点读。 |
| P0 06 | 收藏与本机进度 | 保存句子收藏、上次位置、播放设置；支持家长导出与恢复进度。 |
| P0 07 | 家长设置 | 内容开关、中文显示、时长提醒、数据备份和清空。 |
| P1 | 离线与视频定位 | 按集缓存、主屏入口、看原片片段；逐词示范音频另设来源标签。 |
| P2 | 扩展入口 | 小程序、多设备同步、多儿童档案、录音跟读另立需求。 |

## 孩子的主要路径

打开首页 → 继续上次或选择一集 → 点一句听声音 → 再听或留空跟读 → 收藏喜欢的句子 → 看学习脑图 → 主动结束。播放完本集不自动跳到下一集，不使用无限滚动推荐。

## 家长与内容维护者的主要路径

整理并核对台词 → 校准音频边界 → 补充必要释义和学习卡片 → 逐条试听并检查角色 → 生成版本化内容包 → 在手机与 PC 预览 → 发布到家庭内容库。P0 可用本地脚本完成内容导入和打包，不要求先建复杂后台编辑器。

## 第一集试点边界

现有 S01E01 结构化稿有 140 条发声记录，但“文档已核对”不等于“点读音频已发布”。第 20 条报幕身份待核；第 126 条歌词文字待核。儿童版默认不呈现待核文字；报幕在文字与片段通过检查后可用中性标签发布，不能强配角色。

# 3 页面结构与跨端布局

| 页面 | 核心内容 | 主要入口 |
| --- | --- | --- |
| 首页与内容库 | 继续学习、剧集封面、季集选择、已发布状态 | 首页 |
| 本集点读 | 角色筛选、句子卡、播放控制、释义开关 | 集卡片 |
| 本集学习 | 五类学习卡、脑图原图、返回原句 | 点读页标签 |
| 我的收藏 | 按集展示收藏句子，点读与取消收藏 | 首页 |
| 家长设置 | 内容、提醒、数据备份和清空 | 家长入口 |

点读页结构示意    手机先看当前句子，PC 同屏查看列表与释义。

## 响应式规则

320–767 CSS px 用单列：句子列表自然滚动，播放栏固定于底部并留出安全区；768–1199 px 可用两列；1200 px 及以上用导航、点读列表、学习侧栏三栏。断点按内容宽度调整，不能通过缩小字体硬塞内容。

手机横屏不强制全屏，短高度时折叠封面。旋转屏幕保留当前句和播放状态。PC 支持鼠标与键盘，所有关键操作不依赖悬停；移动端与 PC 共享信息结构，触控屏 PC 也能直接点读。

# 4 点读交互与播放规则

## 句子卡的行为

句子卡显示角色名称、发声类型和英文原句；已核对中文可展开，缺少译文时不显示空按钮。点击卡片从该句开头播放，再次点击同一句重新播放；暂停只由明确的暂停按钮执行。收藏和释义按钮不触发卡片播放。

切换到另一句立即停止旧声音并取消旧循环。快速点击多句时只执行最后一次请求，旧音频加载完成后也不得抢播。角色筛选只改变句子列表，不分离原片中的背景音乐、其他角色声音或重叠对白。

| 状态 | 用户看见什么 | 切换规则 |
| --- | --- | --- |
| 待播放 | 当前卡片与播放按钮 | 点击后加载目标片段。 |
| 加载中 | 目标句高亮并显示正在准备 | 可改点别句；仅最新请求能开始发声。 |
| 播放中 | 暂停按钮、句子级进度 | 句末停止，或进入已选择的重复流程。 |
| 跟读留白 | 轮到你说和倒计时 | 默认停留 3 秒，可跳过；不请求麦克风。 |
| 已暂停 | 继续播放按钮 | 继续保留位置；点句子则从头开始。 |
| 播放失败 | 这句暂时播不了和重试 | 不自动跳到下一句，不偷偷切换合成声音。 |

## 重复 连读与中断

默认单句播放 1 次。选 3 次时按“播放 → 留白 → 再播放”执行，显示当前次数；最后一次结束回到待播放。连读是显式开关，默认关闭；开启后仅在当前筛选列表内按原顺序播放，到末尾停止。任意模式只允许一个播放队列，切模式取消旧队列。

切到后台、锁屏、来电或音频焦点中断时保存当前句并暂停；返回后等待孩子点继续。P0 不承诺锁屏后台连播。切换页面先停止声音；内容版本更新不在当前句中途替换资源。

## 浏览器策略

首次发声由明确的点击动作触发；只在 play() 成功或真实播放事件发生后显示“播放中”。浏览器拒绝时提示“点一下开启声音”，不显示假播放状态。不能假定第一次授权后所有浏览器场景都允许自动续播。[1]

# 5 学习脑图与儿童体验

## 脑图图片与点读内容分开维护

原 PNG 用于保留每集总结的完整视觉风格，可缩放查看；手机默认先展示更易读的结构化学习卡片。五个板块沿用核心词汇、核心句型、语法重点、剧情小场景和词汇拓展。图片与卡片来自同版文案，但图片像素不作为点击坐标或内容数据库。

| 内容类型 | 孩子可执行的操作 | 声音与标签 |
| --- | --- | --- |
| 原片句型 | 点读原句并回到句子列表 | 对应角色的原片声音 |
| 核心词汇 | 查看释义，听所在原句 | 按钮写“听所在句”，不冒充单词音频 |
| 语法例句 | 查看句型和自编例句 | 保留“练习例句”；P0 无原声则不设播放 |
| 剧情概括 | 查看剧情，定位证据句 | 说明是剧情整理，不伪装成旁白原话 |
| 拓展词汇 | 查看中英释义 | 教学拓展；后续示范发音需单独标记 |

后续若增加图片热点，热点必须绑定 image_hash、文案版本和稳定 item_id，坐标按原图比例保存，缩放后重新映射，并保留等价文本列表。更换图片后热点失效待复核，不能沿用旧坐标。此项不进入 P0。

## 角色对应与释义

角色头像由总表的已核对外观参考生成或选取；文字名称始终保留。画外对白仍显示原角色，身份未明时用中性图标。脑图第 4 句虽提到 Bingo，实际说话人是 Bluey，头像不能按句中提到的名字推断。

现有全量台词以英文为主，脑图仅有精选双语文案。首版允许句子译文为空，已核对译文逐步补齐；不能承诺全量双语已就绪。翻译作为独立字段维护，不改原句。

## 适合孩子操作的界面

核心触控目标至少 48 × 48 CSS px，主播放按钮建议 56 px；英文句子默认 22 px，可调到 28 px，辅助中文不小于 16 px。

白色或浅色底，重点状态使用一种强调色；角色颜色只作辅助，不能替代名字和图标。正文对比度目标至少 4.5 比 1。

保留清楚的键盘焦点，Tab 遍历、Enter 激活；空格仅在播放器区域控制暂停，不劫持输入框。读屏名称包含角色和播放动作。

不做排名、连续打卡惩罚或无限奖励动画。家长可设 10 分钟提醒或自定义，这是产品默认值，不代表医学建议。

# 6 内容生产与音频发布

## 衔接现有分集整理流程

现有 episode-dialogue-docs 继续负责台词、角色、Word 和脑图的整理。本产品增加独立的“点读发布”步骤，读取审核后的 JSON 与来源记录，导出面向浏览器的内容包；不从 Word 或 PNG 反向解析台词，不修改 input 中的原片，也不覆盖历史交付。

内容包状态为 draft → aligned → reviewed → published，可在发布后 retired。episode 文档状态、脑图状态与点读音频状态相互独立。每次修订生成新 release_id，旧版本保留到回退验证完成。

## 逐句音频的生成与审核

优先从已选定视频音轨派生音频。独立 MP3 只有在开头、中间、结尾同步核对通过后才可使用，并记录时轴偏移。

将字幕区间视为候选边界。使用语音对齐或人工试听修正句首句末，保存 playback_start、playback_end 与 alignment_review；不改原字幕时间。

P0 导出独立、短小的句子音频文件，前端播放完整片段。对首尾静音、辅音切断、尾词残缺、串入下一句逐条试听，不只抽查首尾几条。

短感叹、多人重叠、音乐下对白、片名报幕重点复核。无法干净分割时保留必要上下文并标记“含相邻对白”，或暂不发布；不承诺自动人声分离。

音量处理不得造成削波或明显失真，音频编码、时长和设备解码通过检查后再发布。角色审核与边界审核分别记录。

## 儿童内容发布门槛

| 检查 | 通过条件 | 未通过时 |
| --- | --- | --- |
| 文字与译文 | 原文 reviewed；译文有独立核对状态 | 待核原文不发布；未核译文隐藏 |
| 音频与角色 | 片段已试听，身份与来源一致 | 无音频不显示假播放；未知身份用中性标签 |
| 脑图与卡片 | 引用存在，原句与说话人一致 | 修复绑定或移除该卡片的点读入口 |
| 版本与文件 | 文件可访问，SHA256 与 manifest 一致 | 拒绝发布，不替换正在使用的版本 |

第一集可先内部预览少量已校准句子，但必须明确标为精选版；全量版需对全部拟发布片段完成试听。第 126 条待核歌词不计入儿童版播放队列，第 20 条不强行贴角色头像。

# 7 内容包与数据约定

前端只消费发布包，不直接暴露工作目录。文件名、相对 URL 和哈希写在 manifest 中；客户端不可收到 E 盘路径、模型缓存或 OCR 工作文件。以下为拟议数据契约，不代表字段已经在现有台词文件中实现。

| 对象 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| EpisodeManifest | series_id、episode_id、release_id、schema_version、assets、checksums | 确定一集的资源、版本与兼容性 |
| SourceRevision | transcript_hash、registry_revision/hash、mindmap_hash、media_hash | 固定原稿与素材来源 |
| Segment | segment_uid、source_segment_ids、text_en、translation、speaker_ids、delivery | 保留稳定引用与独立的文字和身份状态 |
| AudioClip | url、sha256、duration_ms、playback_start/end、alignment_review | 记录已试听片段和原片定位 |
| LearningItem | item_id、kind、en、zh、segment_uids、audio_source | 区分原句、概括、例句、拓展 |
| LocalProgress | release_id、last_segment_uid、favorites、settings、updated_at | 记录本机使用位置与偏好 |

## 稳定 ID 与版本迁移

新建 segment_uid 不以当前列表下标作为唯一标识，例如 bluey-s01e01-seg-0013。发布包同时记录原 transcript 哈希和源条目 ID。原条目拆分或合并时创建新 UID，并提供 supersedes 映射；无法确定迁移关系的收藏保留为“旧版内容”，不得指向另一句。

新包完整校验后再切换，保持旧包可用。正在播放时提示更新，等本次播放结束或家长确认后应用。字体、标签或页面布局变化不应改变内容 UID。

## 第一集字段映射示例

源条目 13 为爸爸的 “Taking turns can be difficult.”，原字幕区间为 64.517–66.517 秒。发布时保留这组原始定位，同时另存经过试听的音频边界；不能把候选区间直接标成 aligned。中文可复用脑图中已核对的“轮流玩有时挺难的。”，并记录其来源。

## 读取与接口边界

P0 可提供只读 catalog.json、每集 manifest.json、segments.json、learning.json 和 clips 资源目录。前端通过相对 HTTP URL 读取，收藏与进度保存在本机。内容打包使用本地工具，暂不提供浏览器上传、账号 API 或跨设备写入接口。

后续增加服务端同步时，单独设计家庭账号、权限、幂等写入和冲突合并。客户端时间只能用于显示，不能作为唯一的同步冲突判据。

# 8 技术结构与家庭部署

## 推荐结构

前端采用响应式 Web 技术与 TypeScript；具体 React 或 Vue 由实施团队确定。将音频控制器、内容读取、进度存储与页面组件分离。首版媒体播放采用浏览器原生音频能力；不因点读功能引入在线 AI 服务。

数据流为“现有整理产物 → 点读发布工具 → 版本化内容包 → 只读内容服务 → H5 界面”。内容服务只允许访问发布目录，不能把 E:\v2t 或 input 作为静态根目录。拟议发布目录为 E:\v2t\output\web-publish，首次实施时再创建。

## 家庭局域网首发

家长在 PC 启动内容服务，手机和平板连接同一家庭网络后通过页面地址或局域网二维码访问。PC 关机或服务停止后，新资源不可用，页面应清楚提示“内容设备暂时离线”。不要把这种方式描述成无需主机的独立应用。

局域网仅用于家庭试用，不做路由端口公开映射。儿童模式的家长 PIN 只是防误操作，不能替代服务端访问控制。若要出门使用，先选择经过配置的私有 HTTPS 服务或后续离线包，不默认上传整季素材。

## 缓存与离线策略

P0 只预加载当前句及少量相邻片段，不预下载整季。P1 按集显式下载，显示实际大小、进度和可用状态；全部必需文件校验完成后才标“可离线”。下载失败保留已验证文件，不把不完整包当作可用。

Service Worker 需要安全上下文；localhost 的开发例外不能等同于手机访问局域网 HTTP IP。正式离线方案须单独解决 HTTPS 和设备信任配置。[2] 浏览器存储可能因配额或系统清理被移除，因此要能重新下载，进度提供家长备份，不能承诺永久离线保存。[3]

## 平台能力与降级

| 能力 | 优先实现 | 不可用时 |
| --- | --- | --- |
| 音频启动 | 用户点击后原声播放 | 解释原因并重试，保持真实状态 |
| 播放速率 | 原速及 0.85 倍，检查音质 | 隐藏慢速选项，原速仍可用 |
| PWA 安装与缓存 | 支持时提供入口 | 继续使用普通 H5，不阻塞点读 |
| 微信环境 | 先验证普通 H5 核心播放 | 引导使用支持的浏览器；小程序另验收 |

采用静态只读资源时尽量同源，正确配置 MIME、缓存头和资源版本。未来整集视频需要单独测试 Range 请求与定位行为，不能将音频片段测试结果代替视频兼容性测试。

# 9 家长控制与数据保护

## 儿童模式与家长模式

儿童界面只提供已开放内容、点读和收藏。内容上下架、修改设置、导出进度、清空数据和查看原始疑点放入家长模式，可采用长按入口加家长 PIN。连续试错限速，PIN 不写进页面文案；此机制只用于家庭场景防误触。

达到家长设置的时长时，在本句结束后显示休息提示并停止连读；“结束”和“请家长延长”清楚可见。计时只统计前台学习会话，不把后台停留算作学习，也不声称设备使用时长具有医学意义。

## 最小化收集与可恢复数据

P0 不要求孩子注册，不收集姓名、生日、手机号、位置或通讯录；不接入广告、社交分享或第三方行为追踪。

首版跟读只留出模仿时间，不录音、不上传声音。后续如增加录音，需家长明确启用，并单独定义保存位置、期限、删除和权限拒绝后的行为。

本机存储仅保留内容位置、收藏和设置。家长可导出 JSON 备份；导入时校验 schema 和内容 ID，导入不自动触发播放。

清空前区分“清进度”与“删缓存”；说明不可恢复部分，二次确认后执行。清进度不删除原始素材、正式文档或其他设备记录。

## 素材与分享边界

以家长有权使用的素材为前提，默认家庭私用，不提供公开片源库、公开下载或随意转发入口。原声、台词、角色形象和截图均需纳入内容使用范围核查。私用场景不自动等于允许公开传播；公众发布需单独完成授权与合规评估。

如选择私有远程服务，必须先落实 HTTPS、家庭级授权、服务端媒体访问控制和退出登录后的缓存策略；不能仅靠隐藏链接或前端 PIN 保护内容。跨家庭隔离和删除流程属于该阶段的上线条件。

## 异常提示文案

| 场景 | 儿童端提示 | 家长端处理 |
| --- | --- | --- |
| 主机离线 | 内容设备暂时离线，请找家长帮忙 | 显示连接地址与服务检查步骤 |
| 片段失败 | 这句暂时播不了，点这里再试 | 记录集号、UID 和错误码，不上传音频 |
| 无可用内容 | 还没有准备好的故事 | 引导发布内容包，不展示空白播放页 |
| 旧收藏失效 | 这句话有新版本啦 | 尝试已确认迁移或保留旧记录 |

# 10 验收标准与实施阶段

以下为首版验收目标，不是已经测得的产品成绩。先完成一集的端到端闭环，再扩展集数。功能测试与真实片段试听分别签收。

| 编号 | 验收场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 手机与 PC | 320、390、768、1280 px 宽度无横向溢出，底栏不遮挡最后一句；横竖屏保留当前句。 |
| A02 | 点击与抢播 | 首次有声播放需点击；连续点 10 句只播最终选中句，无叠音或旧请求抢播。 |
| A03 | 片段质量 | 拟发布片段全部试听，无可辨切字或错误串句；例外有标签并经家长审核。 |
| A04 | 角色与疑点 | 第 13 条为爸爸；第 137 条为 Bluey；第 20 条不强认角色，第 126 条不进儿童队列。 |
| A05 | 循环与中断 | 3 次循环准确结束；暂停、换句、切页、后台均能取消旧任务。 |
| A06 | 脑图与译文 | 原句卡正确跳转，例句保留标签；无原声项没有误导性播放按钮，未核译文不显示。 |
| A07 | 存储与版本 | 刷新保留进度；备份恢复可用；坏包拒绝切换；旧收藏不漂移到其他句。 |
| A08 | 弱网与权限 | 加载失败有重试；播放被阻止时不假高亮；缺少安装或缓存能力仍能普通点读。 |

## 设备与性能验证

测试至少覆盖真实 iPhone Safari、Android Chrome、一台平板和 Windows Edge 或 Chrome；Mac Safari 及微信内浏览器作为兼容验证项。开始测试时记录设备、系统和浏览器版本，支持范围按实测发布，不写“支持所有设备”。

性能目标：家庭 Wi-Fi、服务已就绪的约定测试环境下，已缓存短片段点击至出声 P95 不超过 300 ms，未缓存不超过 1.5 s；点击反馈不超过 100 ms。记录网络、设备和样本数，弱网只要求明确加载状态与可恢复错误，不用目标值伪装实测结果。

## 实施里程碑

M0 确认使用范围与真机，完成第一集困难片段的校准试验；M1 完成内容包和 PC 点读；M2 完成手机布局、脑图卡片、家长设置和备份；M3 完成第一集全部拟发布片段试听与设备验收，进入家庭试用。P1 离线和 P2 小程序在试用后单独排期。

工作量拆分为界面、播放控制、发布工具、内容校准、兼容测试五项。先用 20 条长短不同的句子试做并记录校准耗时，再估算整集；未完成校准试验前不承诺整季上线日期。

# 11 试用指标与参考依据

## 家庭试用观察

首轮观察孩子是否能找到故事、独立点读、主动重复和结束学习；记录误触、等待和家长介入原因。产品指标优先关注点读成功率、角色或音频错误数、恢复能力与操作负担，不以停留更久作为唯一目标。

点读成功率分母为有效播放请求，主动取消的旧请求单独统计；成功以真实开始播放事件计，不能仅以按钮点击计。句子听完、收藏和重复次数只作使用记录，不标成“已掌握”。家庭版诊断日志默认留在本机，家长主动导出时只包含 UID、错误码和必要环境信息。

## 实施前需要确认的产品参数

使用范围：仅本家庭、亲友小范围，还是公众产品；不同范围对应不同的访问控制和素材审核要求。

孩子年龄、识字与英语水平，首选手机还是平板；是否需要默认显示中文。

是否需要离开家庭网络使用，以及能否接受 PC 在使用时保持运行。

第一版更偏全句点读还是词汇点读。当前方案以原声整句为核心，逐词能力另做音频定位或明确标识的示范发音。

## 现有项目依据

已核对当前项目索引、第一集结构化稿、脑图文案和流程约定。第一集台词有 140 条记录，时间说明为字幕显示区间约半秒误差；角色总表当前 revision 为 3，历史第一集交付保留 revision 2 来源。这些是点读发布前仍需单独校准音频的依据。

E:/v2t/series/bluey/episodes.json

E:/v2t/output/S01E01/transcript.v1.json

E:/v2t/output/S01E01/mindmap-v1/work/mindmap.content.json

E:/v2t/series/bluey/characters.json

E:/v2t/skills/episode-dialogue-docs/SKILL.md

## 技术参考

浏览器约束核验日期为 2026年10月13日。平台能力随环境变化；实施时以目标设备验证结果为准。

[1] MDN  媒体自动播放与播放被阻止时的处理

[2] MDN  Service Worker 与安全上下文

[3] MDN  浏览器存储配额与回收

小程序在 P2 启动时另行核对官方账号能力、web-view 适用范围、媒体相关接口与发布流程；本方案不依赖尚未确认的小程序资格或接口能力。