# 儿童英语点读产品设计文档

H5 首发与小程序演进方案

版本 1.1    日期 2026年10月13日    适用对象 产品 设计 开发 内容整理

## 1 产品结论

先做一个家庭使用的响应式 H5 点读工具：家长上传自己的英语视频，系统生成台词草稿，家长核对说话人和音频后发布；孩子在手机、平板或 PC 上选择一课，点一句听原声，再用学习脑图复习。视频不限剧集、主题或原始存放目录，现有 Bluey 素材只是首批示例。

本版将“上传视频、处理任务和草稿审核”纳入首版，与原声点读、角色标签、重复、收藏和本机进度共同交付。H5 指浏览器使用的响应式 Web 应用；PWA 指增加安装和离线能力的 Web 应用，放在第二阶段；小程序作为后续入口单独评估。

## 设计基线与目标

设计基线：家庭自用，面向约 4–8 岁英语启蒙儿童，由家长选择学习内容。年龄、使用范围和外出使用需求在实施前确认。

孩子能从首页两次选择内进入点读页；进入后直接点句子播放，不需理解文件、时间码或内容版本。

家长无需把文件预先放入 input；上传后能查看进度、修正草稿并决定是否给孩子开放，自动转写不等于已经核对。

同一份内容在移动设备和 PC 上使用一致的句子 ID、角色和播放规则；首版本机进度不跨设备同步。

## 为什么先做 H5

| 形态 | 价值与代价 | 本方案 |
| --- | --- | --- |
| 响应式 H5 | 手机和 PC 共用产品与内容；媒体权限和浏览器差异需真机测试。 | P0 首发 |
| PWA | 可增加主屏入口与按集离线；安装入口、存储回收和 HTTPS 条件需处理。 | P1 增强 |
| 微信小程序 | 适合作为微信内入口；需单独核验账号能力、审核、媒体域名及播放行为。 | P2 再评估 |

小程序不默认是“把 H5 包一层就完成”。内容模型和业务规则可复用，登录、存储、生命周期与音频适配应单独验证。PC 浏览器始终保留独立入口。

# 2 首版范围与使用流程

P0 是可验收的第一版；P1 在家庭试用后迭代；P2 另行立项。首版需要家长服务端身份验证，但不做公众注册、付费、社交或自动发音评分。

| 编号 | 能力 | 范围与完成条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 01 | 我的学习库 | 独立视频或剧集均可建课；合集、季集号可选；儿童端只展示已发布课程。 |
| P0 02 | 整句原声点读 | 逐句播放已试听的片段；默认单句一次；只有一个有声播放源。 |
| P0 03 | 角色与发声标签 | 按确认身份显示角色；旁白、报幕、合声、画外对白单独标注。 |
| P0 04 | 重复与跟读留白 | 1 次或 3 次，原速或 0.85 倍；跟读仅留静音时间，不录音。 |
| P0 05 | 学习脑图 | 原图缩放查看，五类结构化卡片；有原句来源的卡片跳转点读。 |
| P0 06 | 收藏与本机进度 | 保存句子收藏、上次位置、播放设置；支持家长导出与恢复进度。 |
| P0 07 | 家长设置 | 内容开关、中文显示、时长提醒、数据备份和清空。 |
| P0 08 | 视频上传与审核 | 手机选文件、PC 选文件或拖入；处理进度、断点续传、失败重试与轻量草稿编辑。 |
| P1 | 离线与视频定位 | 按课缓存、主屏入口、儿童端看原片片段；逐词示范音频另设来源标签。 |
| P2 | 扩展入口 | 小程序、多设备同步、多儿童档案、录音跟读另立需求。 |

## 孩子的主要路径

打开首页 → 继续上次或选择一课 → 点一句听声音 → 再听或留空跟读 → 收藏 → 看学习脑图 → 主动结束。不自动跳到下一课，不使用无限滚动推荐。

## 家长与内容维护者的主要路径

上传视频 → 查看处理任务 → 核对原文、说话人与音频边界 → 确认释义和学习总结 → 手机与 PC 预览 → 发布。P0 提供轻量审核页，不要求完整内容管理后台；已有核对稿仍可通过导入适配器接入。

## 第一集试点边界

已有 Bluey S01E01 共 140 条发声记录，需另做点读音频校准；第 20 条报幕身份待核，第 126 条歌词文字待核。再选一段来自项目目录外的非 Bluey 视频验收，防止产品绑定剧集或本地路径。

# 3 页面结构与跨端布局

| 页面 | 核心内容 | 主要入口 |
| --- | --- | --- |
| 首页与内容库 | 继续学习、课程封面、可选合集与季集、已发布状态 | 首页 |
| 本课点读 | 角色筛选、句子卡、播放控制、释义开关 | 课程卡片 |
| 本课学习 | 五类学习卡、脑图原图、返回原句 | 点读页标签 |
| 我的收藏 | 按课展示收藏句子，点读与取消收藏 | 首页 |
| 上传与任务 | 选择视频、上传进度、处理阶段、重试或取消 | 家长入口 |
| 草稿审核 | 逐句试听、编辑原文、分配说话人、审核发布 | 任务详情 |
| 家长设置 | 内容、提醒、数据备份和清空 | 家长入口 |

点读页示意：Bluey 仅作样例；独立视频不要求填写季集号。

## 响应式规则

320–767 CSS px 用单列：句子列表自然滚动，播放栏固定于底部并留出安全区；768–1199 px 可用两列；1200 px 及以上用导航、点读列表、学习侧栏三栏。断点按内容宽度调整，不能通过缩小字体硬塞内容。

手机横屏不强制全屏，短高度时折叠封面。旋转屏幕保留当前句和播放状态。PC 支持鼠标与键盘，所有关键操作不依赖悬停；移动端与 PC 共享信息结构，触控屏 PC 也能直接点读。

# 4 视频上传与处理任务

## 上传入口与支持边界

家长点击“添加视频”，手机调用系统文件选择器，PC 可选择文件或拖入；相册或文件入口以设备实际提供为准。仅上传主动选中的文件，不扫描磁盘，也不要求移动到 input。文件选择器只是入口，不能替代服务端校验。[4]

“任意视频”指来源、题材和目录不限，不代表格式、大小无限。首版拟支持可解码的 MP4、MOV，单文件上限 2 GB、时长 60 分钟，均为可配置的设计默认值，实施时经性能测试确认。其他格式提示转换后重试；不支持加密或 DRM 素材，不提供视频网站链接抓取。

一次上传创建一课，标题可修改、合集可选；有多音轨时让家长选择含英语的音轨。不要求纯英语，但混合语言只将已核对英语句子纳入英语学习；无英语或无有效音轨时转为需处理状态，不编造台词。

| 阶段 | 页面反馈 | 可执行操作 |
| --- | --- | --- |
| 上传 | 文件名、大小、已传字节与百分比 | 暂停、续传、取消；完成后校验文件 |
| 校验与排队 | 格式、音轨、时长检查；等待处理 | 查看失败原因或取消排队 |
| 处理 | 提取音频 → 转写 → 分句与对齐 | 显示当前阶段；取消或失败后重试 |
| 待审核 | 草稿已生成，文字与身份尚未确认 | 进入逐句试听和角色核对 |
| 打包与就绪 | 校验音频、卡片与版本；等待发布 | 预览，通过门槛后由家长发布 |

## 中断、重试与后台处理

采用分片上传：服务端记录 upload_id 和已确认分片，完成时核对全文件 SHA256；重复提交不重复建任务。同一家庭内发现相同文件时可复用素材或新建一课，不自动覆盖原课。

移动端锁屏、切后台或断网可能暂停上传；返回后继续，浏览器丢失文件引用时提示重新选择同一文件并核验。服务端已接收完整文件后，处理不依赖页面保持打开；PC 关机则停止，重启从已保存检查点恢复。

上传百分比按字节计算；无法准确估算的转写阶段仅显示阶段与运行状态。任务保存失败阶段和错误码，重试复用已验证产物；取消后不得晚到发布。默认单个处理任务运行，其余排队，避免耗尽家庭主机资源。

# 5 草稿审核与素材管理

## 家长审核页

PC 左侧原片预览、中间逐句列表、右侧原文和说话人编辑；手机逐句展开编辑，上一句、试听、下一句固定在底部。家长可改英文、译文、起止边界、身份与发声类型，也可排除不适合孩子的片段。自动转写及自动说话人分组均只是候选结果。

新来源先建立本课或所属合集的角色表，用“说话人 1”等中性名称；家长确认后命名和合并。旁白、报幕、合声、画外对白分别记录，不把无露脸声音自动判为旁白，不把新视频人物强行匹配到 Bluey 角色表。

原文、身份、边界、译文分别保存审核状态；改原文或边界后相关音频及学习卡变为待复核。允许身份未知但文字、片段已核对的句子用中性标签发布，禁止伪装成确认身份。发布精选内容须标“精选版”，不能称为完整台词。

## 素材与版本的归属

MediaAsset 保存 asset_id、归属家庭、原文件名、哈希、音轨、时长和存储键；ProcessingJob 保存 job_id、阶段、检查点、失败原因；DraftRevision 保存 lesson_id、源素材和审核记录。发布时冻结为独立 release_id，重新识别只生成新草稿，不覆盖旧版或人工修改。

上传原件和草稿默认仅家长可见，儿童只读已发布内容。删除前列明源文件副本、草稿、派生音频和发布包的影响；被发布版引用的素材须先下架或保留引用。共享素材仍被其他课程引用时不得连带删除。只操作服务托管副本，不删除手机、PC 原文件或 input 历史素材。

## 新增首版验收用例

| 编号 | 场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| A09 | 非项目素材 | 项目外非 Bluey 视频创建独立课程；不要求季集号或固定目录。 |
| A10 | 跨端上传 | 真机选择文件及 PC 拖入可用；不支持的选择方式有普通文件入口。 |
| A11 | 不合格素材 | 超限、坏文件、无音轨、无英语分别提示；不生成虚构英语稿。 |
| A12 | 中断与重试 | 断网、锁屏、服务重启可恢复；取消不误发布，重复请求不重复建课。 |
| A13 | 审核与角色 | 未知身份保持中性；改稿触发复核；未核文字不会进入儿童端。 |
| A14 | 权限与删除 | 未授权写入拒绝；配额有效；删除不波及原件、其他课或其他家庭。 |

审核完成不自动承诺识别准确率。低清晰度、音乐盖住对白、多人重叠等情况应保留待核，支持人工修改或暂不发布。脑图另按第 7、8 节验收。

# 6 点读交互与播放规则

## 句子卡的行为

句子卡显示角色名称、发声类型和英文原句；已核对中文可展开，缺少译文时不显示空按钮。点击卡片从该句开头播放，再次点击同一句重新播放；暂停只由明确的暂停按钮执行。收藏和释义按钮不触发卡片播放。

切换到另一句立即停止旧声音并取消旧循环。快速点击多句时只执行最后一次请求，旧音频加载完成后也不得抢播。角色筛选只改变句子列表，不分离原片中的背景音乐、其他角色声音或重叠对白。

| 状态 | 用户看见什么 | 切换规则 |
| --- | --- | --- |
| 待播放 | 当前卡片与播放按钮 | 点击后加载目标片段。 |
| 加载中 | 目标句高亮并显示正在准备 | 可改点别句；仅最新请求能开始发声。 |
| 播放中 | 暂停按钮、句子级进度 | 句末停止，或进入已选择的重复流程。 |
| 跟读留白 | 轮到你说和倒计时 | 默认停留 3 秒，可跳过；不请求麦克风。 |
| 已暂停 | 继续播放按钮 | 继续保留位置；点句子则从头开始。 |
| 播放失败 | 这句暂时播不了和重试 | 不自动跳到下一句，不偷偷切换合成声音。 |

## 重复 连读与中断

默认单句播放 1 次。选 3 次时按“播放 → 留白 → 再播放”执行，显示当前次数；最后一次结束回到待播放。连读是显式开关，默认关闭；开启后仅在当前筛选列表内按原顺序播放，到末尾停止。任意模式只允许一个播放队列，切模式取消旧队列。

切到后台、锁屏、来电或音频焦点中断时保存当前句并暂停；返回后等待孩子点继续。P0 不承诺锁屏后台连播。切换页面先停止声音；内容版本更新不在当前句中途替换资源。

## 浏览器策略

首次发声由明确的点击动作触发；只在 play() 成功或真实播放事件发生后显示“播放中”。浏览器拒绝时提示“点一下开启声音”，不显示假播放状态。不能假定第一次授权后所有浏览器场景都允许自动续播。[1]

# 7 学习脑图与儿童体验

## 脑图图片与点读内容分开维护

PNG 可缩放查看，手机默认展示结构化学习卡片。五类为核心词汇、核心句型、语法重点、剧情小场景和词汇拓展；非剧情视频将“小场景”改为“内容要点”，不得虚构剧情。Bluey 参考模板只用于对应剧集，新来源用通用模板。图片和卡片来自同版文案，像素不作为内容数据库。

| 内容类型 | 孩子可执行的操作 | 声音与标签 |
| --- | --- | --- |
| 原片句型 | 点读原句并回到句子列表 | 对应角色的原片声音 |
| 核心词汇 | 查看释义，听所在原句 | 按钮写“听所在句”，不冒充单词音频 |
| 语法例句 | 查看句型和自编例句 | 保留“练习例句”；P0 无原声则不设播放 |
| 剧情概括 | 查看剧情，定位证据句 | 说明是剧情整理，不伪装成旁白原话 |
| 拓展词汇 | 查看中英释义 | 教学拓展；后续示范发音需单独标记 |

PNG 可由核对后的结构化文案用通用布局模板渲染；插画生成服务作为可选项，不是上传转写的必备依赖。无可用图片时标为待制作；家长可明确选择先发布“仅点读版”，不得显示假脑图入口。图片热点不进入 P0。

## 角色对应与释义

角色头像仅使用所属合集角色表的已核对参考，文字名称始终保留；未知身份用中性图标。独立视频可只用名字而无头像。Bluey 样例脑图第 4 句提到 Bingo，但说话人是 Bluey，不能根据句中名字配头像。

现有全量台词以英文为主，脑图仅有精选双语文案。首版允许句子译文为空，已核对译文逐步补齐；不能承诺全量双语已就绪。翻译作为独立字段维护，不改原句。

## 适合孩子操作的界面

核心触控目标至少 48 × 48 CSS px，主播放按钮建议 56 px；英文句子默认 22 px，可调到 28 px，辅助中文不小于 16 px。

白色或浅色底，重点状态使用一种强调色；角色颜色只作辅助，不能替代名字和图标。正文对比度目标至少 4.5 比 1。

保留清楚的键盘焦点，Tab 遍历、Enter 激活；空格仅在播放器区域控制暂停，不劫持输入框。读屏名称包含角色和播放动作。

不做排名、连续打卡惩罚或无限奖励动画。家长可设 10 分钟提醒或自定义，这是产品默认值，不代表医学建议。

# 8 内容生产与音频发布

## 衔接现有分集整理流程

两类输入汇入同一发布流程：新上传视频经过校验、转写和对齐形成草稿；现有 episode-dialogue-docs 的核对 JSON 经导入适配器接入。input 只是历史项目素材约定，不是产品上传前提。不从 Word 或 PNG 反向解析，不覆盖原片或历史交付。

内容包状态为 draft → aligned → reviewed → published，发布后可 retired；任务“处理完成”不等于内容 reviewed。文档、脑图和音频各自记录状态。OCR 或 ASR 只提供候选文本，每次修订生成新 release_id，保留已发布版本以便回退。

## 逐句音频的生成与审核

优先从已选定视频音轨派生音频。独立 MP3 只有在开头、中间、结尾同步核对通过后才可使用，并记录时轴偏移。

将字幕区间视为候选边界。使用语音对齐或人工试听修正句首句末，保存 playback_start、playback_end 与 alignment_review；不改原字幕时间。

P0 导出独立、短小的句子音频文件，前端播放完整片段。对首尾静音、辅音切断、尾词残缺、串入下一句逐条试听，不只抽查首尾几条。

短感叹、多人重叠、音乐下对白、片名报幕重点复核。无法干净分割时保留必要上下文并标记“含相邻对白”，或暂不发布；不承诺自动人声分离。

音量处理不得造成削波或明显失真，音频编码、时长和设备解码通过检查后再发布。角色审核与边界审核分别记录。

## 儿童内容发布门槛

| 检查 | 通过条件 | 未通过时 |
| --- | --- | --- |
| 文字与译文 | 原文 reviewed；译文有独立核对状态 | 待核原文不发布；未核译文隐藏 |
| 音频与角色 | 片段已试听，身份与来源一致 | 无音频不显示假播放；未知身份用中性标签 |
| 脑图与卡片 | 引用、原句、说话人及图片文字通过核对 | 阻止完整版发布；家长可明确发布仅点读版 |
| 版本与文件 | 文件可访问，SHA256 与 manifest 一致 | 拒绝发布，不替换正在使用的版本 |

第一集可先内部预览少量已校准句子，但必须明确标为精选版；全量版需对全部拟发布片段完成试听。第 126 条待核歌词不计入儿童版播放队列，第 20 条不强行贴角色头像。

# 9 内容包与数据约定

儿童端只消费发布包，家长端经授权接口访问草稿，不直接暴露工作目录。资源 URL 和哈希写在 manifest 中；客户端不接收服务器磁盘路径、模型缓存或 OCR 工作文件。以下为拟议契约，并非现有台词文件已实现的字段。

| 对象 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Lesson Manifest | lesson_id、asset_id、release_id、schema_version、assets、checksums | 课程资源与版本；合集、季集号为可选元数据 |
| Source Revision | transcript_hash、registry_scope/revision/hash、mindmap_hash、media_hash | 绑定本课或合集角色表，不跨来源误用 |
| Segment | segment_uid、source_segment_ids、text_en、translation、speaker_ids、delivery | 保留稳定引用与独立的文字和身份状态 |
| AudioClip | url、sha256、duration_ms、playback_start/end、alignment_review | 记录已试听片段和原片定位 |
| LearningItem | item_id、kind、en、zh、segment_uids、audio_source | 区分原句、概括、例句、拓展 |
| LocalProgress | release_id、last_segment_uid、favorites、settings、updated_at | 记录本机使用位置与偏好 |

## 稳定 ID 与版本迁移

lesson_id 和 segment_uid 使用服务生成的稳定 ID，不由文件名、季集号或列表下标决定。发布包保留源 transcript 哈希与条目 ID。原条目拆分或合并时新建 UID，提供 supersedes 映射；无法确定迁移的收藏保留为“旧版内容”，不得漂移到另一句。

新包完整校验后再切换，保持旧包可用。正在播放时提示更新，等本次播放结束或家长确认后应用。字体、标签或页面布局变化不应改变内容 UID。

## 第一集字段映射示例

源条目 13 为爸爸的 “Taking turns can be difficult.”，原字幕区间为 64.517–66.517 秒。发布时保留这组原始定位，同时另存经过试听的音频边界；不能把候选区间直接标成 aligned。中文可复用脑图中已核对的“轮流玩有时挺难的。”，并记录其来源。

## 读取与接口边界

儿童端读取已发布 catalog、manifest、segments、learning 和 clips；家长端另提供上传创建/分片/完成、任务查询/取消/重试、草稿修订和发布接口。所有写入需服务端验证家长身份与资源归属，完成上传、建任务和发布必须幂等。

草稿修改带 revision，冲突时返回当前版本供家长合并，不按客户端时间盲目覆盖。收藏与学习进度仍保存在本机；上传能力不代表已实现多设备学习进度同步。

# 10 技术结构与家庭部署

## 推荐结构

响应式 Web 前端与 TypeScript，框架实施时确定；拆分上传器、审核页、播放器和本机存储。后端提供家长 API、持久化任务队列、媒体处理 worker 与发布服务。默认本地转写；第三方转写、翻译或图片服务须家长明确启用，说明发送内容与成本，不静默外传。

数据流：手机/PC 选视频 → 私有上传区 → 后台处理 → 家长审核 → 版本化发布包 → H5 点读。已有稿经适配器汇入。拟议 data/uploads、data/drafts 存私有副本，output/web-publish 存发布包；实施时再创建，不将项目根目录或 input 公开为静态根目录。

## 家庭局域网首发

家长在 PC 启动内容服务，手机和平板连接同一家庭网络后通过页面地址或局域网二维码访问。PC 关机或服务停止后，新资源不可用，页面应清楚提示“内容设备暂时离线”。不要把这种方式描述成无需主机的独立应用。

手机把选中文件传给家庭主机，不需也不能靠网页路径读取 PC 的 E 盘。局域网试用也需家长服务端身份验证，不做公网端口映射；正式使用配置 HTTPS。前端 PIN 仅防误触，不能替代服务端权限；出门使用需私有 HTTPS 服务或后续离线包。

## 缓存与离线策略

P0 只预加载当前句及少量相邻片段，不预下载整个合集。P1 按课显式下载，显示实际大小、进度和可用状态；全部必需文件校验完成后才标“可离线”。下载失败保留已验证文件，不把不完整包当作可用。

Service Worker 需要安全上下文；localhost 的开发例外不能等同于手机访问局域网 HTTP IP。正式离线方案须单独解决 HTTPS 和设备信任配置。[2] 浏览器存储可能因配额或系统清理被移除，因此要能重新下载，进度提供家长备份，不能承诺永久离线保存。[3]

## 平台能力与降级

| 能力 | 优先实现 | 不可用时 |
| --- | --- | --- |
| 音频启动 | 用户点击后原声播放 | 解释原因并重试，保持真实状态 |
| 播放速率 | 原速及 0.85 倍，检查音质 | 隐藏慢速选项，原速仍可用 |
| PWA 安装与缓存 | 支持时提供入口 | 继续使用普通 H5，不阻塞点读 |
| 微信环境 | 先验证普通 H5 核心播放 | 引导使用支持的浏览器；小程序另验收 |

服务端需探测真实编码，预览副本以 H.264/AAC MP4 为拟议目标，原件不改。审核视频的解码与定位须单独真机测试；发布资源配置 MIME、缓存和同源访问控制，不以扩展名代替兼容性验证。

# 11 家长控制与数据保护

## 儿童模式与家长模式

儿童界面只提供已开放内容、点读和收藏。上传、草稿、上下架、删除和数据管理放在家长模式。长按加 PIN 用于防误触；涉及服务端操作还需受验证的家长会话，不能仅隐藏按钮。服务端校验资源归属、限制频率并防 CSRF，未经授权的直连接口请求必须拒绝。

达到家长设置的时长时，在本句结束后显示休息提示并停止连读；“结束”和“请家长延长”清楚可见。计时只统计前台学习会话，不把后台停留算作学习，也不声称设备使用时长具有医学意义。

## 最小化收集与可恢复数据

P0 不要求孩子注册，不收集姓名、生日、手机号、位置或通讯录；不接入广告、社交分享或第三方行为追踪。

首版不采集孩子的跟读录音。家长主动上传的视频可含音轨，仅在配置的私有服务处理；未来麦克风功能另设启用、保存与删除规则。

本机存储仅保留内容位置、收藏和设置。家长可导出 JSON 备份；导入时校验 schema 和内容 ID，导入不自动触发播放。

清空前区分“清进度”与“删缓存”；说明不可恢复部分，二次确认后执行。清进度不删除原始素材、正式文档或其他设备记录。

## 素材与分享边界

以家长有权使用的素材为前提，默认家庭私用，不提供公开片源库、公开下载或随意转发入口。原声、台词、角色形象和截图均需纳入内容使用范围核查。私用场景不自动等于允许公开传播；公众发布需单独完成授权与合规评估。

上传做扩展名白名单、真实类型与解码校验；原文件名仅作展示，存储键使用服务生成 ID。原件放在非公开目录，限制文件、空间、处理时长和并发；隔离媒体解析进程并维护依赖。[5] 远程部署另验收家庭隔离、HTTPS 及退出后的缓存清理。

## 异常提示文案

| 场景 | 儿童端提示 | 家长端处理 |
| --- | --- | --- |
| 主机离线 | 内容设备暂时离线，请找家长帮忙 | 显示连接地址与服务检查步骤 |
| 片段失败 | 这句暂时播不了，点这里再试 | 记录课程 ID、UID 和错误码，诊断日志不含音频 |
| 无可用内容 | 还没有准备好的学习内容 | 引导上传视频或继续审核，不展示空白播放页 |
| 旧收藏失效 | 这句话有新版本啦 | 尝试已确认迁移或保留旧记录 |

# 12 验收标准与实施阶段

以下为验收目标，不是实测成绩。先完成 Bluey 及外部自选视频两条闭环，再扩展内容。A01–A08 与第 5 节 A09–A14 共同构成首版验收，功能与音频试听分别签收。

| 编号 | 验收场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 手机与 PC | 320、390、768、1280 px 宽度无横向溢出，底栏不遮挡最后一句；横竖屏保留当前句。 |
| A02 | 点击与抢播 | 首次有声播放需点击；连续点 10 句只播最终选中句，无叠音或旧请求抢播。 |
| A03 | 片段质量 | 拟发布片段全部试听，无可辨切字或错误串句；例外有标签并经家长审核。 |
| A04 | 角色与疑点 | 第 13 条为爸爸；第 137 条为 Bluey；第 20 条不强认角色，第 126 条不进儿童队列。 |
| A05 | 循环与中断 | 3 次循环准确结束；暂停、换句、切页、后台均能取消旧任务。 |
| A06 | 脑图与译文 | 原句卡正确跳转，例句保留标签；无原声项没有误导性播放按钮，未核译文不显示。 |
| A07 | 存储与版本 | 刷新保留进度；备份恢复可用；坏包拒绝切换；旧收藏不漂移到其他句。 |
| A08 | 弱网与权限 | 加载失败有重试；播放被阻止时不假高亮；缺少安装或缓存能力仍能普通点读。 |

## 设备与性能验证

测试至少覆盖真实 iPhone Safari、Android Chrome、一台平板和 Windows Edge 或 Chrome；Mac Safari 及微信内浏览器作为兼容验证项。开始测试时记录设备、系统和浏览器版本，支持范围按实测发布，不写“支持所有设备”。

性能目标：家庭 Wi-Fi、服务已就绪的约定测试环境下，已缓存短片段点击至出声 P95 不超过 300 ms，未缓存不超过 1.5 s；点击反馈不超过 100 ms。记录网络、设备和样本数，弱网只要求明确加载状态与可恢复错误，不用目标值伪装实测结果。

## 实施里程碑

M0 确认设备、限额与两类样本，试验转写和校准；M1 完成上传、私有存储、任务与审核页；M2 完成发布包、PC/手机点读、脑图卡与备份；M3 完成两类视频试听、上传异常和真机验收，家庭试用。P1 离线、P2 小程序另排期。

新增上传、队列、审核与权限会增加首版工作量。先用两类来源各选 20 条长短不同句子记录识别、修正和校准耗时，再估算整课；未做试验不承诺整季上线日期。

# 13 试用指标与参考依据

## 家庭试用观察

观察孩子能否找到课程、独立点读与结束；记录误触、等待及家长介入。新增上传完成率、各阶段失败数、处理耗时及每分钟视频的人工审核耗时；取消请求单列。上传成功以服务端完整校验计，不以进度条 100% 计。

点读成功率分母为有效播放请求，主动取消的旧请求单独统计；成功以真实开始播放事件计，不能仅以按钮点击计。句子听完、收藏和重复次数只作使用记录，不标成“已掌握”。家庭版诊断日志默认留在本机，家长主动导出时只包含 UID、错误码和必要环境信息。

## 实施前需要确认的产品参数

使用范围：仅本家庭、亲友小范围，还是公众产品；不同范围对应不同的访问控制和素材审核要求。

孩子年龄、识字与英语水平，首选手机还是平板；是否需要默认显示中文。

是否需要离开家庭网络使用，以及能否接受 PC 在使用时保持运行。

第一版更偏全句点读还是词汇点读。当前方案以原声整句为核心，逐词能力另做音频定位或明确标识的示范发音。

## 现有项目依据

已核对当前项目索引、第一集结构化稿、脑图文案和流程约定。第一集台词有 140 条记录，时间说明为字幕显示区间约半秒误差；角色总表当前 revision 为 3，历史第一集交付保留 revision 2 来源。这些是点读发布前仍需单独校准音频的依据。

E:/v2t/series/bluey/episodes.json

E:/v2t/output/S01E01/transcript.v1.json

E:/v2t/output/S01E01/mindmap-v1/work/mindmap.content.json

E:/v2t/series/bluey/characters.json

E:/v2t/skills/episode-dialogue-docs/SKILL.md

## 技术参考

浏览器约束核验日期为 2026年10月13日。平台能力随环境变化；实施时以目标设备验证结果为准。

[1] MDN  媒体自动播放与播放被阻止时的处理

[2] MDN  Service Worker 与安全上下文

[3] MDN  浏览器存储配额与回收

[4] MDN  文件选择器与服务端校验

[5] OWASP  文件上传安全检查

小程序在 P2 启动时另行核对官方账号能力、web-view 适用范围、媒体相关接口与发布流程；本方案不依赖尚未确认的小程序资格或接口能力。